Договор подряда №

на выполнение лесохозяйственных работ

г. Калуга                                                                                                       ____________2014 г.

Специализированное государственное автономное учреждение Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области»,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жукова Алексея Николаевича,  действующего на основании Устава с одной стороны  и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

Настоящий договор заключен в соответствии с нормами  Гражданского Кодекса Российской Федерации (глава 37, статья 702   ГК РФ). По настоящему договору Подрядчик на свой страх и риск обязуется выполнить указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.

1,1. Заказчик поручает Подрядчику выполнение подрядных работ:

валка леса, обрезка сучьев, трелевка хлыстов, раскряжевка на сортименты, сортировка, очистка лесосеки от порубочных остатков в квартале: кв.55, выдел 1, Красноборского участкового  лесничества ГКУ «Куйбышевское лесничество»

1.2. При производстве работ Подрядчик руководствуется Правилами отпуска древесины на корню в лесах РФ, Санитарными правилами в лесах РФ, Наставлениями по рубкам ухода в лесах РФ, указаниями по освидетельствованию мест рубок, подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов, лесоводческими требованиями к технологическим процессам лесосечных работ и технологической картой разработки лесосеки.

Для Подрядчика обязательны все требования нормативных актов содержащие технологические требования при проведении рубок, предусмотренные законодательством для лесопользования.

1.3. Срок выполнения работ «27» октября 2014г. по «25» декабря 2014г. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

2 .Общий объем работ по договору

2.1. Объем древесины, подлежащей вырубке при выполнении Подрядчиком санитарной рубки  в соответствии с п.1.1 настоящего договора  составляет :

в кв.55,выдел 1 – 1916,0 плотных кбм.,

.

3. Цена договора

3.1. Стоимость работ  по проведению санитарной  рубки  (по п.п. 1.1, 2.1 настоящего договора) составляет: в кв.55, в.1 –250110  (двести пятьдесят тысяч сто десять ) рублей 89 копеек, без учета НДС.

3.2. Стоимость работ может изменяться в связи с изменением тарифных расценок и цен на ГСМ  и согласовывается с Подрядчиком.

3.3. Окончательная стоимость работ определяется на момент выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик производит рубку в соответствии с п.1.1 Договора своими силами, средствами и техникой.

Подрядчик в течение одних суток предупреждает Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности, качеству или других обстоятельств выполнения работ, либо создают невозможность завершения работ в срок.

4.2. В ходе работ операции выполняются согласно технологической карты  разработки лесосеки, представленной Заказчиком.

4.3. Количество техники используемой для рубки древесины определяется Заказчиком и Подрядчиком по договоренности. Подрядчик обеспечивает  охрану техники самостоятельно.

4.5. При производстве работ по настоящему договору для подрядчика обязательны следующие требования:

запрещается:

- самовольная рубка,  повреждение деревьев, кустарников;

- рубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев, не подлежащих рубке;

- повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению;

-оставление недорубов;

- неудовлетворительная или несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков;

- оставление пней высотой более 1\3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см. – высотой более 10 см.;

- и другими обязательными требованиями,  предусмотренными нормативно-правовыми актами, указанными в п.1.3 настоящего договора.

4.6. Подрядчик обязан после окончания рубки  и очистки лесосеки от порубочных остатков пригласить представителя Заказчика для составления акта приемки выполненных работ.

4.7. Заказчик обеспечивает организационно- правовое оформление всех необходимых документов (отвод делянок,  технологическую карту разработки лесосеки).

5. Приемка работ

5.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в присутствии Подрядчика сразу по окончании работ с составлением акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон и заверяемого печатями. При приемке работ Заказчик руководствуется условиями настоящего договора, Правилами отпуска древесины на корню и Указаниями по освидетельствованию мест рубок подсочки насаждений и заготовки второстепенных  лесных  материалов.  Нарушения, выявленные при приемке работ, в том числе в ходе освидетельствования мест рубок, в обязательном порядке фиксируются в акте выполненных работ.

5.2. В ходе проведения работ Заказчик осуществляет контроль за соблюдением лесоводственных требований и технологических процессов, проводит промежуточные проверки.

6. Порядок сдачи-приемки лесоматериалов

6.1. Все полученные в результате проведения санитарной  рубки    лесоматериалы сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком с составлением актов. Балансы и дрова измеряются геометрическим обмером в складочной кубатуре с последующим переводом в плотную в соответствии с коэффициентами  перевода.

7. Стоимость работ. Порядок расчетов.

7.1. Стоимость работ  по проведению санитарной  рубки    за один обезличенный кубометр составляют:

- в кв.55, в.1 –  250110,89 руб. без учета НДС.

7.2. Расчет производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ наличными средствами или путем безналичных расчетов – перечислением денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчику.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае нарушений Подрядчиком лесохозяйственных требований, Заказчик вправе приостановить действие договора до их устранения.

8.2. За нарушения условий п.4.1-4.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, выявленных как при окончательной приемке работ, так и при промежуточной в соответствии с п. 5.2.

8.3 Стороны договорились, за нарушение условий настоящего договора с Подрядчика взыскиваются неустойки  от стоимости подрядных  затрат  на заготовку  одного кубометра обезличенной древесины ( Приложение № 2):

а) оставление недорубов :

-в виде компактных участков леса-2 кратная стоимость подрядных затрат за оставленную в  недорубах древесину;

-в виде куртин и отдельных деревьев или расстроенных рубкой участков на назначенных в сплошную рубку лесосеках – 5 кратная ставка платы за оставленную на корню древесину;

б) оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеках -8- кратная стоимость подрядных затрат за объем не вывезенной в срок древесины;

в) неудовлетворительная или несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков ( в том числе в случае, если разрыв между рубкой деревьев и очисткой в весеннее- летний период превышает 15 дней), не проведение доочистки зимних лесосек до наступления пожароопасного периода; захламления лесов и не покрытых лесом земель в местах производства работ при расчистке земель под трассы дорог, лесные склады и иные цели, а также прилегающих к этим объектам и лесовозным дорогам полос шириной 50м, оставление завалов и срубленных зависших деревьев - 1 кратная стоимость подрядных затрат;

г) уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков -10 кратная стоимость их изготовления и установки ;

д) оставление на лесосеках зависших срубленных деревьев – 8-ми кратная стоимость подрядных затрат за древесину зависших деревьев;

е) оставление в лесу на летний период неокоренной в установленный срок хвойной и лиственной древесины без пролыски, если указанная древесина не обработана инсектицидами- 6 кратная стоимость  подрядных затрат за оставленную неокоренную древесину или древесину без пролыски ;

ж) оставление пней высотой более трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30см.- высотой более 10 см, уничтожение клейм на деревьях и пнях- однократная стоимость подрядных затрат за древесину деревьев, срубленных с оставлением завышенных пней, и деревьев, на которых уничтожены клейма.

8.4 За просрочку выполнения работы Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от стоимости порядных работ согласно п.3.1 договора за каждый день просрочки.

8,5. Подрядчик лично несет полную ответственность за обеспечение требований охраны труда при выполнении работ , предусмотренных договором.

9.  Споры и разногласия

9.1. Споры и разногласия сторон по данному договору подлежат урегулированию путем переговоров.

9.2. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в суд.

10. Прочие условия

10.1. Ни одна сторона не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Все изменения, приложения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме  и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны .

10.4.  К договору прилагаются:

-Приложение № -1 - Расчет подрядных работ.

-Приложения № -2 - Стоимость услуг по заготовке 1 кбм древесины.                                         -Приложение № -3 - Расчет стоимости материалов.

-Приложение № -4- Акт приемки –передачи насаждений на делянке.

-Приложение № -5 - Акт приемки выполненных работ(образец).

-Приложение №- 6 –Акт приемки лесоматериалов (образец)

10.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 декабря  2014 г.	Обязательства подрядчика, предусмотренные разделами 5,7,8 договора в том числе, после истечения срока действия договора обязательства по освидетельствованию мест рубок, по оплате неустоек за нарушение лесохозяйственных требований прекращаются с момента исполнения им вышеперечисленных обязательств.

11. Реквизиты сторон

| СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» 248007 г. Калуга, пос.Пригородное лесничество ИНН/КПП 4028048923/ 402801001 р/сч 40603810600000000027 в ООО Банк «Элита»,г.Калуга, БИК 042908762 кор/счет 30101810500000000762 |  |
| --- | --- |

Директор

______________Жуков А.Н.                                         _______________

Приложение №1

к договору №

от __________2014г.

Расчет подрядных работ

## Кв.55, в.1

| Наименование Подрядных работ | Ед. изм. | Объем Кбм | Расцен-ка,руб | Сумма , Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валка леса б/п «Хускварна» - хв., лист. | Кбм | 1916 | 9-47 | 18144-52 |
| Обрезка сучьев б/п «Хускварна» на лесосеке со сбором в кучи и сжиганием | Кбм | 1916 | 16-78 | 32150-48 |
| Трелевка хлыстов МТЗ-82 до 150 метров | Кбм. | 1916 | 24-64 | 47210-24 |
| Раскряжевка на деловую | Кбм | 793 | 10-44 | 8278-92 |
| Раскряжевка на дрова | Кбм | 1123 | 10-44 | 11724-12 |
| Итого: | Руб. |  |  | 117508-28 |
| Отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | Руб |  |  | 35487-50 |
| Расход материалов | Руб. |  |  | 97115-11 |
| Итого производ. себестоимость | Руб. |  |  | 250110-89 |

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_____________ А.Н.Жуков                                                 ___________

Приложение №2

к договору №

от ____________2014г.

Стоимость услуг по заготовке 1 кбм древесины

## Кв.55, в.1

| Наименование | объем, кбм. | Затраты на заготовку 1куб.м., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Древесина | 1916,0 | 130- 54 | 250110-89 |
| Итого: |  | - | 250110-89 |

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_____________ А.Н.Жуков                                         _______________

Приложение №3

к договору №

от ____________2014г.

Расчет стоимости материалов

| Наименование | Цена за ед., литр | Кол-во по норме, литр | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 32-40 | 2023-30 | 65554-79 |
| Дизмасло | 75-00 | 62-38 | 4678-50 |
| Бензин АИ-92 | 30-80 | 356-76 | 10988-21 |
| Масло 2-х тактное | 352-75 | 07-30 | 2515-11 |
| Масло М10Г2К | 75-00 | 178-38 | 13378-50 |
| Итого: | - |  | 97115-11 |

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

_____________ А.Н.Жуков                                     _____________

Приложение №4

к договору №

от _____________2014г.

Акт приемки-передачи насаждений на делянке.

Мы, нижеподписавшиеся, от  «Заказчика» заместитель директора СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» Селиверстов Николай Георгиевич и «Подрядчик» ___________________________________________________________ произвели прием и передачу насаждений на лесосеке.

Кв 55, в.1

| Породный состав | № кв. | № выдела делянки | Площадь, га | Дело-вая, куб.м | Дрова куб.м | Итого куб.м. | Кол-во деревьев, в шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ель | 55 | 1 | 5,4 | 497 | 847 | 1344 | 1340 |
| Сосна | - | - | - | 296 | 28 | 324 | 258 |
| Береза | - | - | - | - | 152 | 152 | 201 |
| Осина | - | - | - | - | 54 | 54 | 65 |
| Дуб | - | - | - |  | 15 | 15 | 19 |
| Итого: | - | - |  | 793 | 1123 | 1916 | 1883 |

Лесосеки ограничены деляночными столбами по углам. На столбах

имеется соответствующая надпись. В делянках и 50 метровой полосе вокруг них лесонарушений нет.

С правилами отпуска леса и с правилами пожарной безопасности в лесах

РФ  лесозаготовитель ознакомлен и в случае нарушений несет ответственность.

Способ очистки лесосеки в летнее время: сбор порубочных  остатков в кучи с последующим сжиганием.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

_____________ Н.Г. Селиверстов                                   _______________

Приложение №5

к договору №

от _____________ 2014 г.

Акт приемки выполненных работ (образец)

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика»  директора СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» Селиверстов Н.Г. и «Подрядчик»  ______________________________________________________________________

составили настоящий акт о следующем:

1.В установленные договором сроки Подрядчик провел работы по валке леса, обрезке сучьев, трелевке хлыстов, раскряжевке на сортименты, сортировке, очистке лесосеки от порубочных остатков в кв.55,в.1., Красноборского участкового лесничества..

2.На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по договору № 50 на сумму 250110 рублей 89 копеек , без учета НДС выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Заказчика  к Подрядчику нет.

3.Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями договора

250110 рублей 89 копеек, без учета НДС.

4.Настоящий акт выполнения подрядных работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продукцию принял  от «Заказчика»            ___________     Н.Г. Селиверстов

Продукцию сдал  «Подрядчик»             ________________

Приложение № 6

к договору №

от ________________2014 г.

Акт приемки лесоматериалов (образец)

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» заместитель директора СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» Селиверстов Николай Георгиевич и «Подрядчик» _______________________________________________________________, составили  настоящий акт приемки лесоматериалов, заготовленных при выполнении подрядных работ в кв.55, в.1 Красноборского участкового лесничества:

| Наименование продукции | Всего, кубометров |
| --- | --- |
| Деловая |  |
| Дрова |  |

Продукцию принял от  «Заказчика»                          Н.Г. Селиверстов

Продукцию сдал «Подрядчик»